# 이동형 AI 스마트 해양감시 부표 개발 사업계획서 요약

## 1. 사업명

AI 기반 이동형 스마트 해양감시 부표 및 해양 디지털트윈 플랫폼 개발

## 2. 사업 개요

본 사업은 연안 및 양식장 해역에서 발생하는 도난, 침입, 시설물 훼손, 해양재난을 실시간으로 감시하기 위한 자율 이동형 스마트 부표를 개발하는 사업이다.

기존 고정식 부표는 관측 기능에만 집중되어 있으며 위치 변경이 불가능하고 침입 상황에 대한 능동적 대응이 어렵다.

본 사업에서는 태양광 발전, AI 영상분석, AIS, LTE 통신, 자율항법 기술을 결합하여 필요 시 스스로 이동하고 관측 위치를 변경할 수 있는 차세대 해양 감시 플랫폼을 개발한다.

## 3. 문제 인식

### 양식장 및 연안 시설 문제점

- 전복, 해삼, 해조류 양식장 도난 증가

- 해녀 및 잠수부 무단 침입 감시 어려움

- 태풍 및 기상 악화 시 관측 장비 유실

- 광범위한 해역을 관리하기 위한 인력 부족

- 고정형 CCTV 설치 한계

- 해양 관측 데이터 부족

## 4. 해결 방안

### 이동형 AI 감시 부표

주요 기능

- AIS 기반 위치 추적

- GPS 자율 이동

- LTE 원격 관제

- AI 침입자 탐지

- 태양광 자가 충전

- 실시간 영상 전송

- 해양 환경 데이터 수집

- 원격 복귀 기능

위험 상황 발생 시

침입 감지

→ 본부 알림

→ 자동 촬영

→ 위험 지역 이동

→ 관제센터 전송

## 5. 핵심 기술

### 1단계

- AIS 수신기

- GPS 위치 추적

- LTE 통신

- 태양광 전원 시스템

### 2단계

- AI 영상 객체 탐지

- 침입 감지 알고리즘

- 자동 경로 생성

### 3단계

- 자율 이동

- 태풍 회피

- 복귀 운항

- 디지털트윈 연동

## 6. 차별성

기존 해양관측부표

- 이동 불가

- 단순 센서 수집

본 기술

- 자율 이동 가능

- 침입 감시

- AI 영상 분석

- 디지털트윈 구축

- 태풍 회피 기능

## 7. 목표 시장

### 공공시장

- 해양수산부

- 국립해양조사원

- 지방자치단체

- 해양경찰청

- 어촌계

### 민간시장

- 전복 양식장

- 해삼 양식장

- 김 양식장

- 해상 태양광

- 해양레저 시설

## 8. 수익 모델

### 장비 판매

- 이동형 감시 부표

- 500만~1,500만원

### 구독 서비스

- 관제 플랫폼

- 월 10~50만원

### 데이터 서비스

- 해양환경 데이터 판매

- 디지털트윈 서비스

### 유지보수

- 정기 점검

- 배터리 교체

- 보험 서비스

## 9. 개발 일정

1차년도

- 시제품 제작

- AIS/GPS/LTE 구축

- 태양광 시스템 개발

2차년도

- AI 영상 분석

- 이동 기능 개발

- 실해역 시험

3차년도

- 상용화

- 조달 등록

- 전국 확대

## 10. 기대 효과

- 양식장 도난 감소

- 인건비 절감

- 해양 안전 강화

- 해양 디지털트윈 구축

- 스마트 오션 산업 활성화

궁극적으로는 다수의 이동형 부표가 해상 네트워크를 구성하여 연안 전역을 실시간 모니터링하는 자율 해양 관제 플랫폼으로 발전시키고자 한다.